## Slide 1: Planificación de Packaging Mejoras realizadas y próximos pasos por planta Ondupet · Ondupack · MGT + PDA | Octubre 2026

## Slide 2: Índice
PLANTAS
01
Ondupet
Extrusión de lámina y termoformado
02
Ondupack
Cajas de cartón · onduladora y converting
03
MGT + PDA
Papeleras · intercompany, SIGPA y Papresa
VISIÓN 2027 Y DETALLE
04
Proyectos 2027
Propuestas por validar con negocio
05
Anexo
Próximos pasos de Ondupet y flujo intercompany
2

## Slide 3
01
Ondupet
Extrusión de lámina y termoformado

## Slide 4: Ondupet · Matriz de procesos
5 DE 8 IMPLANTADOS
PROCESO
ESTADO
QUÉ TENEMOS HOY
SIGUIENTE PASO (DICIEMBRE 2026)
1
Dato maestro
IMPLANTADO
ABC y estrategia MTS/MTO por material, duplicados depurados; velocidades, cambios y calendario parametrizados
—
2
Demanda
IMPLANTADO
Propuesta automática de fabricación desde la previsión, con su precisión medida y la demanda perdida registrada
—
3
Cartera
IMPLANTADO
Pedidos con pendiente, stock y cargas asociadas; cierre de pedidos (saldado)
—
4
Necesidades
IMPLANTADO
MRP en SAP montado desde cero e integrado con GIO: producto terminado y bobina
—
5
Capacidad
PRÓXIMO PASO
Base preparada: calendario real y velocidades de extrusión
Carga de capacidad: % de saturación por línea
6
Programación
IMPLANTADO
Ciclos de termoformado (por molde) y de extrusión (por calidad), con cronograma de cambios
—
7
Entrega
PARCIAL
Consulta de plazos (CTP) sobre los huecos de cada ciclo
Reservas de stock y fecha de disponibilidad por pedido
8
Control
PRÓXIMO PASO
Pedidos cerrados y cargas trazadas por pedido
Balance de masas: consumo real vs. teórico
Próximos pasos detallados en Anexo
4

## Slide 5
02
Ondupack
Cajas de cartón · onduladora y converting

## Slide 6: Ondupack · Matriz de procesos
5 DE 8 IMPLANTADOS
PROCESO
ESTADO
QUÉ TENEMOS HOY
SIGUIENTE PASO
1
Dato maestro
IMPLANTADO
Velocidades objetivo de onduladora y converting, con propuesta según las reales; calendario de turnos, días y paradas por máquina
—
2
Demanda
SIN ABORDAR
Se planifica contra los pedidos de cartera; sin desarrollos de previsión
Por definir
3
Cartera
IMPLANTADO
Visualización pedidos pendientes y selección hacia Combiplan, el pool de pedidos que combinan bien
—
4
Necesidades
PARCIAL
Faltas de cartón para converting detectadas en el control de producción, con su efecto en fechas. Sin MRP plenamente funcional.
Por definir
5
Capacidad
IMPLANTADO
Carga diaria por máquina (lanzado y cartera) y saturación prevista de los almacenes de WIP y producto terminado
—
6
Programación
Fechas de inicio y fin con velocidades y tiempos de cambio reales; combinación de pedidos en Combiplan
Algoritmo de combinación automática (propuesta 2027)
7
Entrega
IMPLANTADO
Consulta de plazos sobre la carga de capacidad de cada máquina e integración de fechas a la carga
—
8
Control
IMPLANTADO
OEE por máquina (disponibilidad, rendimiento y calidad), con propuestas según los valores reales
—
Más detalle en Proyectos 2027
6
PARCIAL

## Slide 7
03
MGT + PDA
Papeleras · integración de necesidades con Ondupack

## Slide 8: MGT + PDA · Integración
PROYECTO INTERCOMPANY
Objetivo: un sistema pull para que Ondupack Almendralejo y Navalmoral no rompan stock en sus referencias planificadas, abastecidas por MGT y PDA.
CARTONERAS · CONSUMEN PAPEL
PAPELERAS · SUMINISTRAN
Ondupack Almendralejo
Cartonera
Ondupack Navalmoral
Cartonera
MGT
Papelera
PDA
Papelera
SAP · Integración de necesidades
Mapeo de materiales y mínimos/máximos
Trigger automático de necesidad
Pedidos de compra y venta automáticos y mapeados
Suministro de papel contra pedido
Visibilidad completa
Stock propio y externo, mínimos, máximos y propuestas de carga por material.
Pedidos automáticos y trazables
Compra y venta se generan solos, mapeados entre plantas y visibles en Salesforce.
Papeleras que se anticipan
Planifican contra pedidos de stock y reservan el material para las cartoneras.
8
Nota: este flujo intercompany todavía no está en uso.

## Slide 9: MGT + PDA · Hitos y objetivos
Objetivo estratégico: que todos los pedidos de Ondupack, al menos de SQ y DU, se sirvan desde MGT, PDA o Papresa.
SIGPA · Planificación en web
Toda la planificación de MGT y PDA migrada de GIO (escritorio) a SIGPA (web).
Algoritmo de combinación integrado
EN PRUEBAS
Papresa · Nueva papelera
Entra en el mismo flujo intercompany. Sin SAP, la trazabilidad compra-venta se cruza hoy en un HTML conectado a los distintos ERP.
Objetivo de integración
EN SAP · 01/01/2027
% de integración en Ondupack
Recepciones servidas por MGT, PDA y Papresa · evolución mensual
META OCT-26: ≈ 100%
9
Chart: 
| Ene 25 | Feb 25 | Mar 25 | Abr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Ago 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dic 25 | Ene 26 | Feb 26 | Mar 26 | Abr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Ago 26 | Sep 26
Global | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.5 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.86
DU | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.7 | 0.68 | 0.73 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 0.45 | 0.96
SQ | 0.51 | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.79 | 0.72 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.82

## Slide 10
04
Proyectos 2027
Propuestas para todas las plantas
POR VALIDAR CON NEGOCIO

## Slide 11: Proyectos 2027
POR VALIDAR CON NEGOCIO
ONDUPACK
ONDUPET
Migración a aplicación web
QUÉ ES
Pasar las pantallas de planificación de la aplicación de escritorio a una aplicación web.
QUÉ APORTA
Acceso desde el navegador, despliegue más sencillo, base común para las plantas, bases de datos separadas y mayor velocidad.
ONDUPACK
Algoritmo de combinación
QUÉ ES
Combinación automática de pedidos que mejora la planificación sin intervención manual.
QUÉ APORTA
Mejores combinaciones en menos tiempo y menos trabajo manual en Combiplan.
ONDUPET
Optimización Recursos Internos
QUÉ ES
Asignación de personas, con nombre y apellidos, a turnos y máquinas.
QUÉ APORTA
Planificar también la mano de obra: quién está en cada turno y en cada máquina.
Migración a aplicación web
Algoritmo de combinación
Optimización Recursos Internos
Ondupet
Ondupack
MGT + PDA
Ya en SIGPA (web) · algoritmo de combinación en pruebas
11

## Slide 12
05
Anexo
Próximos pasos de Ondupet y flujo intercompany

## Slide 13: Ondupet · Próximos pasos
4 DESARROLLOS
CONTROL
Balance de masas
QUÉ ES
Consumo real frente a teórico, por pedido.
QUÉ APORTA
Detectar desviaciones y errores que descuadran el stock.
ENTREGA
Atraso de pedidos
QUÉ ES
Fecha de disponibilidad para cada pedido según lo planificado.
QUÉ APORTA
Anticipar retrasos y avisar al cliente antes de que ocurran.
ENTREGA
Sistema de reservas
QUÉ ES
Stock asignado a cada pedido por fechas, con ajuste manual.
QUÉ APORTA
Saber qué stock está comprometido y con qué pedido.
CAPACIDAD
Carga de capacidad
QUÉ ES
% de saturación por línea según previsión y órdenes lanzadas.
QUÉ APORTA
Detectar cuellos de botella y equilibrar líneas con antelación.
Dato maestro
Demanda
Cartera
Necesidades
Capacidad
Programación
Entrega
Control
Hoy
5 de 8 · 1 parcial
Con los próximos pasos
8 de 8 · ciclo completo
13

## Slide 14: MGT + PDA · Flujo del pull
PULL SYSTEM
Cartoneras
Ondupack Almendralejo · Navalmoral
SAP
Integración intercompany
Papeleras
MGT · PDA
1
Fijan mínimo y máximo por referencia
2
Stock bajo mínimo: calcula la necesidad y propone la carga
3
Crea pedidos de compra y venta mapeados, en Salesforce
4
Planifican contra pedidos de stock y reservan material
5
Reciben el material con la recepción mejorada
6
Controla apertura y cierre de pedidos (cierre manual)
Base del sistema: tabla Z de mapeo de materiales entre cartoneras y papeleras, y 4 flujos en SAP con stock propio y externo, mínimos, máximos y propuestas de carga por material.
14