# Integración papel–cartón MGT–Ondupack

Informe para dirección

Situación actual y escenarios planteados · 30 de octubre de 2026

Hoy la coordinación entre MGT y Ondupack Almendralejo depende de personas y del correo, sin un dato común ni reglas escritas. Se plantean dos escenarios para integrarla: activar la integración ya diseñada en SAP con un sistema pull (escenario 1), o crear un departamento de planificación común dirigido por un Planificador Master (escenario 2). El escenario 1 gana en coste, dependencia de personas e impacto organizativo; el 2, en urgentes, arbitraje entre plantas y rapidez de arranque. Antes de arrancar cualquiera de los dos, dirección debe tomar seis decisiones.

# Situación actual

Hoy la coordinación entre las dos plantas depende de personas concretas y del correo. No hay un dato común ni reglas escritas, y nadie arbitra cuando chocan los intereses de la papelera (ciclos largos, camiones completos) y de la cartonera (poco stock propio, flexibilidad).

En rojo, los pasos que se hacen a mano o por correo: el pedido de compra, el pedido de venta (que MGT vuelve a grabar) y los urgentes y camiones.

| Ámbito | Cómo funciona hoy | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Necesidades de papel | Ondupack pasa el pedido a MGT unos días antes del comienzo del ciclo | Informal; lo que llega tarde no entra en el ciclo |
| Urgentes | A mano, caso a caso | Sin criterio ni responsable del sobrecoste |
| Pedidos de compra y venta | A mano en las dos sociedades | Doble grabación y errores |
| Qué fabrica Ondupack | Ventas decide; Planificación secuencia | Decisión clave sin criterio escrito |
| Almacén | Ondupack usa en parte a MGT como almacén | Stock y coste en MGT sin acuerdo |
| Transporte | La cartonera marca la cadencia y las fechas | MGT no puede planificar sus cargas |
| Visibilidad | Manual, por correo | Sin dato único; los errores se ven tarde |

## Responsabilidades hoy sin dueño

Siete responsabilidades no están asignadas a nadie. Hay que asignarlas sea cual sea el escenario elegido:

- Plan de necesidades de papel: horizonte y qué es firme.

- Mínimos y máximos: por material y su revisión.

- Urgentes: quién los aprueba y quién paga el sobrecoste.

- Stock de Ondupack en MGT: propiedad, límites y coste.

- Transporte: cadencia y ventanas de carga.

- Prioridades y arbitraje: qué se hace cuando no hay capacidad para todo.

- Seguimiento: KPIs y foro de revisión.

# Escenario 1 — Integración SAP y sistema pull

Consiste en activar la integración papel–cartón que ya está diseñada en SAP. No crea puestos nuevos: el sistema genera los pedidos y las personas gestionan las excepciones.

## Cómo funciona

Ondupack fija un mínimo y un máximo por material. Cuando el consumo deja el stock por debajo del mínimo, SAP crea automáticamente el pedido de compra en Ondupack y el de venta en MGT. El Planificador de MGT asigna el pedido a su ciclo, confirma la fecha, fabrica y envía. Las dos sociedades ven la misma información en un monitor común de stock y necesidades.

Los urgentes los pide Compras, y el Planificador de MGT los acepta si cumplen las reglas.

## Roles y responsabilidades

Ningún puesto es nuevo. Cambian las funciones de puestos que ya existen; en azul, lo que esos puestos no hacen hoy.

## Pros y contras

| Pros | Contras |
| --- | --- |
| - Elimina la grabación manual de pedidos de compra y venta. - Un dato único de stock y necesidades para ambas sociedades. - La reposición sale de reglas, no de personas. - Sin aumento de plantilla; el diseño SAP ya existe. - Replicable al resto de papeleras y cartoneras del grupo. | - Nadie arbitra si las plantas discrepan: mandan los mínimos y máximos. - Exige datos maestros y parámetros fiables. - Con ciclos largos, el mínimo obliga a tener más stock. - Los urgentes y los materiales especiales siguen a mano. - Es un proyecto SAP: hay que revalidar el diseño, probar y formar. |

## Impacto en personas

- Plantilla: sin aumento. Los usuarios clave SAP ya existen y no hay puestos nuevos.

- Puestos: cambian las tareas. Se pasa de grabar pedidos y cruzar correos a gestionar excepciones.

- Proyecto: dedicación parcial de usuarios clave e IT para revalidar el diseño, probar y formar.

# Escenario 2 — Departamento de planificación común

Consiste en crear un departamento que planifique papel y cartón como una sola cadena, desde la demanda de Ondupack hasta los ciclos de MGT y el transporte. Lo dirige un Planificador Master, que depende de una dirección por encima de las dos plantas para ser neutral.

## Cómo funciona

Ventas aporta la demanda de clientes. El Secuenciador de cartón hace el plan de fabricación de Ondupack y las necesidades de papel, y el Secuenciador de papel las encaja en los ciclos de MGT. El Planificador Master aprueba el Plan Maestro, coordina las dos áreas y resuelve los conflictos de urgentes. Con el plan aprobado, MGT fabrica el ciclo y envía según la cadencia acordada.

## Organigrama

Son tres puestos nuevos. Los dos secuenciadores acuerdan los mínimos y máximos; si no se ponen de acuerdo, decide el Planificador Master.

## Pros y contras

| Pros | Contras |
| --- | --- |
| - Un único dueño del plan de punta a punta. - Arbitra entre papelera y cartonera con criterio de grupo. - Urgentes con un solo interlocutor que decide. - Arranca en semanas, sin esperar a SAP. - Base para un centro de planificación del grupo. | - Coste de estructura permanente. - Sin sistema, sigue el trabajo manual y el correo. - Las plantas pierden la decisión de qué fabricar. - Necesita depender de una dirección neutral. - Cambios de puesto y de dependencia que gestionar con RRHH. |

## Impacto en personas

- Plantilla: tres puestos (Planificador Master y dos secuenciadores), que pueden salir de MGT y Ondupack o ser incorporaciones nuevas.

- Puestos: cambian la dependencia jerárquica, las funciones y quizá la ubicación.

- RRHH: proceso formal de cambio de puesto y, si aplica, con la representación de los trabajadores.

# Comparativa

El escenario 1 gana en coste, dependencia de personas e impacto organizativo; el 2, en urgentes, arbitraje entre plantas y rapidez de arranque. En verde, el escenario con ventaja en cada criterio.

| Criterio | Escenario 1 · SAP y sistema pull | Escenario 2 · Departamento común |
| --- | --- | --- |
| Coste | Proyecto SAP; sin plantilla nueva | Estructura permanente |
| Plazo | Meses | Semanas para arrancar |
| Dependencia de personas | Baja: deciden las reglas | Media: se concentra en el equipo |
| Urgentes | Procedimiento aparte | Un interlocutor que decide |
| Arbitraje entre plantas | No hay arbitraje: mandan los parámetros | Lo resuelve si es neutral |
| Impacto organizativo | Bajo | Alto |
| Escalabilidad al grupo | Alta: diseño replicable | Alta: centro de planificación |
| Riesgo principal | Automatizar el desorden si los datos no están bien | Una capa más sin sistema que la soporte |

# Decisiones de dirección

Para arrancar cualquiera de los dos escenarios, dirección debe decidir estos seis puntos:

- Alcance: solo la interfaz papel–cartón, o la planificación completa de ambas plantas.

- Stock de Ondupack en MGT: de quién es, con qué límites y quién paga el almacenaje.

- Prioridad de Ondupack frente a los clientes externos de MGT cuando no haya capacidad para todo.

- Escenario 2: de quién depende el Planificador Master.

- Fecha de corte de pedidos y horizonte congelado del ciclo.

- Escenario 1: confirmar que el diseño SAP original sigue siendo válido.